关于对《汕头市危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证专家库管理办法》（征求意见稿）征求意见的函

各有关单位和专家：

为进一步规范我市建设工程危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证工作，现将《汕头市危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证专家库管理办法》（征求意见稿）（附件）寄送各有关单位和专家，请组织审阅，提出具体的修改意见和建议，并将书面的修改意见和建议，于2019年8月21日前反馈给我会。衷心感谢您对本项工作的大力支持和辛勤指点！

联系人：廖冬祺

联系电话：0754-88561829；

邮箱：stjzyxh@163.com；

协会地址：汕头市中山路213号建设大楼1901

附件：《汕头市危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证专家库管理办法》（征求意见稿）

# 汕头市建筑业协会

# 2019年8月7日

# 附件:

汕头市危险性较大的分部分项工程专项施工方案

论证专家库管理办法（征求意见稿）

第一条 为进一步规范我市建设工程危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证工作，确保专项施工方案具有可行性、针对性和科学性，积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生，根据住房和城乡建设部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）和《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉实施细则》，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在本市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证专家库的管理。

第三条 本办法所指的危险性较大的分部分项工程专项施工方案(以下简称“专项方案”)，是指施工企业在编制施工组织(总)设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。

危险性较大的分部分项工程以及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围详见《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）。

第四条 汕头市专项施工方案论证专家库(以下简称专家库)，由市建筑业协会负责建立和管理。

第五条 专家库的专家按下列专业进行分类登记管理：

(一) 深基坑工程;

(二) 模板工程及支撑体系;

(三) 起重吊装及起重机械安装拆卸工程;

(四) 脚手架工程;

(五) 拆除工程；

（六）暗挖工程；

（七）其他。

具体以住建部、省住建厅确定的标准、范围为准。熟悉上述多个专业的专家可同时登记多个专业。

第六条 专家应当具备以下基本条件：

(一)具有良好的职业道德，诚实守信、作风正派、学术严谨;

(二)熟悉建设工程法律法规、规范标准和管理规定，从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验;

(三)具有相关专业高级专业技术职称；

(四)年龄宜在65周岁以下，身体健康，有时间参与并胜任专家论证工作。

第七条 专家库专家的主要权利：

(一)接受有关单位的邀请，以专项方案论证专家组成员的身份参加论证活动;

(二)依照有关安全生产法律、法规、规章和建设工程有关技术标准、规范及管理规定，对需论证的专项方案进行独立论证，不受任何部门、单位和个人的非法干预和影响，充分发表个人意见，提出专家论证咨询意见，并可保留个人意见和建议;

(三)要求专项方案编制单位对相关内容进行必要的介绍;到被论证的项目施工现场进行勘察、咨询、查阅相关资料;

(四)获得合理的论证报酬;

(五)对专家库的管理工作提出意见和建议;

(六)专家因个人健康、工作调动或其它客观原因不能继续从事论证活动的，可申请退出专家库;

(七)法律法规规定的其他权利。

第八条 专家库专家的主要义务：

(一)严格执行国家有关安全生产的法律、法规、规章和建设工程有关技术标准、规范及管理规定，按《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）的专家论证内容进行论证；

(二)履行职责，遵守职业道德和职业操守，保守邀请单位的商业秘密，对所提出的论证意见承担个人责任;

(三)认真诚恳、客观公正地为委托论证单位提供相关技术指导咨询服务;

(四)论证会之前对专项方案进行认真审查，按要求填写书面的专项方案论证意见书并签名，于论证会召开时提交给专家组长;

(五)专项方案论证后，专家组组长负责撰写专家论证意见书，对论证的内容提出明确的意见和结论，专家组全部成员在意见书上签名;

（六）在参加论证的分部分项工程发生险情时，为抢险提供技术支持；

(七) 与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

第九条 专家库专家资格申请程序如下：

(一)申报人如实填写《汕头市危险性较大分部分项工程施工方案论证专家申请表》，经所在单位同意签署意见、盖章后，报市建筑业协会，已退休人员直接报送，同时，附相关材料，包括学历证书、专业技术职称证书、执业注册证书、本人身份证等有效证件的复印件，相关业绩的证明材料。

(二)市建筑业协会组织对专家资格进行评审并公示。

(三)报市住建局同意后，在网站上公布专家库名单，市建筑业协会颁发证书，专家聘期为三年。市建筑业协会可根据工作需要补充符合资格要求的专家进入专家库。

第十条 尚未建立专家库的专业，以及采用新技术、新工艺、新材料、新设备和尚无相关技术标准的特殊超规模危大工程，其专项施工方案专家论证需邀请专家库内跨专业的专家或专家库以外的专家参与的，论证组织单位经市建筑业协会同意后，可根据需要直接邀请符合基本条件的专业技术人员担任专家。

第十一条  方案论证专家组由相关专业人员组成（如深基坑工程须有建筑结构设计专业专家），原则上应做到各专业人员合理搭配。

第十二条  每次论证前，请论证组织单位将拟邀请的专家组名单报送市建筑业协会；每次论证后，由专家组长在5个工作日内将论证报告、各专家的个人书面意见复印件送协会备案。

第十三条 专家库专家按照自愿、流动、择优的原则进行动态管理。

市建筑业协会在聘任期满时组织对专家的论证工作进行考评。对不称职的专家，不予续聘。

专家库专家有下列情况之一的，经市建筑业协会核实后报市住建局同意，取消其专家资格。被取消专家资格的，三年内不得再次申请论证专家资格。

(一)不严格按照国家有关安全生产的法律、法规、规章和建设工程有关技术标准、规定及管理规定进行论证的；

（二）不履行专家义务，1年内无故拒绝或缺席3次论证的；

（三）因工作单位或联系方式变化，未及时告知，或故意回避，导致一年内三次以上无法联系到的；

(四)对工作不负责任，作风不严谨，业务不精，敷衍了事的；

(五)所签署的论证报告存在严重错漏的；

(六)除领取正当的论证咨询酬金外，违背职业道德，收受委托论证单位的其他财物或好处的。

第十四条 本办法自2019年  月   日起施行，2014年8月1日颁布的《汕头市危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证专家库管理办法》（汕建协字［2014］10号）同时废止。